ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2013 № 287

О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельское поселение Омского муниципального района

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.1202011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом Усть-Заостровского сельское поселение Омского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельское поселение Омского муниципального района  на 2014 — 2024 годы.

2. Заключит договор  по разработке схем водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельское поселение Омского муниципального района (далее схемы водоснабжения и водоотведения).

3. В течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего постановления организовать размещение на официальном сайте Усть-Заостровского сельское поселения уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

4. Организовать работу по разработке и утверждению схем в соответствии календарным графиком  водоснабжения и водоотведения (приложение № 1).

5. Обнародовать настоящее  постановление в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     Н.А. Голиченко

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от _________№___ |
| --- | --- |

Календарный график разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского

сельского поселения

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | В течение 3 дней со дня подписания постановления | Специалист администрации сельского поселения |
| 2 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | со дня подписания постановления до разработки проекта | Разработчик |
| 3 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | С момента заключения договора до разработки проекта | Разработчик |
| 4 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение |  | Разработчик |
| 5 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. | С момента передачи схем | Специалист администрации Усть-Заостровского сельского поселения |
| 6 | Сбор замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | С момента размещения схем | Специалист администрации Усть-Заостровского сельского поселения |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения |  | Администрация сельского поселения Разработчик |
| 8 | Размещение информации в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселения о дате и месте проведения публичных слушаний |  | Специалист администрации Усть-Заостровского сельского поселения |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | Через 20дней после размещения информации в печатном издании | Администрация сельского поселения |
| 10 | Размещение на официальном сайте поселения информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. Предоставление материалов разработчику программы. | После окончания публичных слушаний | Специалист администрации Усть-Заостровского сельского поселения |
| 11 | Принятие решения Главой сельского поселения об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку |  | Глава Усть-Заостровского сельского поселения |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте поселения. Публикация в официальном печатном издании сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте поселения. | в течении 3 дней со дня подписания решения | Специалист администрации Усть-Заостровского сельского поселения |