# ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2015 № 302

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 31 декабря 2014 года, Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с поручением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о необходимости приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями градостроительного законодательства РФ от 16.04.2015г. № 11015-ЮР/09,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Комиссия) организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Омский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в течение трех дней с даты его принятия.

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           Н.А.Голиченко

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Усть-Заостровского сельского поселения

Омского муниципального района                                                                                Омской области

от ______________ № ____

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

| № | Наименование работ | Ответственный | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |
|  |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее – Проект). | Комиссия по ПЗЗ |  | 20 дн. |  |  |  |
| 2 | Проверка Проекта | специалисты администрации |  | 5 дн. |  |  |  |
| 3 | Доработка Проекта после проверки и направление его Главе сельского поселения | Комиссия по ПЗЗ |  | 5 дн. |  |  |  |
| 4 | Принятие решений о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта. | Глава Администрации сельского поселения |  |  | 3 дн. |  |  |
| 5 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний. | Комиссия по ПЗЗ |  |  | 2 мес. |  |  |
| 6 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний и представление Проекта Главе сельского поселения | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  | 10 дн |
| 7 | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов сельского поселения | Глава Администрации сельского поселения |  |  |  |  | 3 дн. |