**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Совет Усть-Заостровского сельского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**РЕШЕНИЕ**

от 29 апреля 2019 года № 10

Об утверждении Плана мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год

В Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муниципальный вестник» и на официальном сайте Администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения И.М. Лучак

Заместитель главы сельского поселения

План

мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год

1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование дороги (улицы) | Наименование работ | Срок исполнения (примечание) |
|  | Победы | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 кв. 2019 года |
|  | Мира | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 кв. 2019 года |
|  | Куйбышева | Отсыпка (балласт, щебень) | 2-3 кв. 2019 года |
|  | Степная | Отсыпка (балласт, щебень) | 2-3 кв. 2019 года |
|  | Мира | Ямочный ремонт | 2-3 кв. 2019 года |
|  | Магистральная | Ямочный ремонт | 2-3 кв. 2019 года |
|  | 15-й переулок | Ремонт асфальтобетонного покрытия | (ремонт осуществить в случае экономии от проведенных аукционов по ремонту дорог) |

2. Произвести мероприятия по грейдированию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденных Решением Совета Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «29» апреля 2019г. № 9 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – Перечень).

Мероприятия по грейдированию производить на дорогах имеющих грунтовое покрытие (утвержденные перечнем) по мере необходимости, а также в соответствии с поступившими заявлениями граждан, проживающих на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.