Приложение к Решению

Администрации Усть-Заостровского

Сельского поселения

от 16.10.2025 №10

План мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по обеспечению безопасности

дорожного движения в Усть-Заостровском сельском поселении

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия  с. Усть-Заостровка по ул. Магистральная, ул. Заозерная,  ул. Мира, 15 переулок.  п. Им. Комиссарова по ул. Комиссарова, ул. Музейная.  нп Усть-Заостровское лесничество по ул. Магистральная | 2026-2028гг |  |
| 2 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденных Решением Совета Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 29.04.2019 № 9 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» | Май, сентябрь (при наступлении благоприятных погодных условий)  2026-2028гг |  |
| 3 | Обновление дорожной разметки, пешеходных переходов | Май, август  2026-2028гг |  |
| 4 | Очистка дорог в п. Усть-Заостровка, п. Им. Комиссарова, нп. Усть-Заостровское лесничество от наледи снега | Октябрь-март  2026-2028гг |  |
| 5 | Монтаж светофорного объекта с. Усть-Заостровка.  ул. Мира, 51А (детский сад) | 2026г |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |